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Vec 

Verejné obstarávanie - zadanie zákazky na „Kanalizácia obce Bašovce“
· Poskytnutie vysvetlenia  - 07

V zmysle  zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov nasledovne: 

Otázka č. 1: 

Pri výstavbe kanalizácie vznikne odpad z vybúraných povrchov komunikácií a
spevnených plôch, prebytočná zemina a kamenivo z výkopov. Likvidácia je navrhnutá
uložením na riadenú skládku a rozprestretím na určený povrch. Zatriedenie odpadov podľa
ustanovení Katalógu odpadov je uvedené v príslušnej časti súhrnnej technickej správy.
Odpadová voda bude od lokálne najnižších častí kanalizácie dopravovaná tlakovým
potrubím do gravitačných stôk, prípadne priamo do spoločného výtlaku od obce Podolie do
mesta Piešťany.
V zmysle aktuálne platnej legislatívy o odpadoch je potrebné 70% odpadu zabudovať spätne.

JE teda možné vybúraný materiál použiť na spätné zabudovanie tj recyklovať ? 

Vo výkaze výmer je odvoz na skládku odpadov do 15km ak bude skládka bližšie ako sa bude postupovať pri faktúrácii ?

Ak sa materiál bude recyklovať a bude sa ukladať len na medziskládku ako sa bude fakturovať poplatok za skládku ? 

potrebuje investor tj obec na úpravu iných komunikácii recyklát z danej stavby ? Vie to investor uložiť na svojich pozemkoch bezodplatne ? 

Odpoveď na otázku č. 1: Verejný obstarávateľ uvádza, že dokumentácia v čase jej prípravy neobsahovala zabudovanie odpadov pri spätných úpravách komunikácií. Pre dodržanie súčasnej povinnosti využitia recyklovaného stavebného odpadu v zmysle aktuálnej legislatívy o odpadoch navrhujeme potrebný spôsob nakladania s odpadmi zohľadniť v ponukovej cene zodpovedajúcich položiek výkazu výmer. Fakturácia bude prebiehať na základe dokladov o skutočnom spôsobe použitia stavebných odpadov.
S  pozdravom 
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